«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования пос. Петро-Славянка

________________С.А. Приходько

«20» октября  2016    г.

Проект адресной программы 
Благоустройство территории и ремонта дорог местного значения

муниципального образования пос. Петро-Славянка

на 2017 год

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт дорожного полотна |
|  | - ул. Овражная, - Советский проспект от западной оконечности до ул. Труда, - ул. 1-го Мая, - ул. Гоголя, - ул. Некрасова, - ул. Мичурина, - ул. Пограничная, - ул. Льва Толстого, - Зеленый пер. от ул. Клубная до западной оконечности, - ул. Полевая, - ул. Карла Маркса, - ул. Клубная (у переезда), - Лесной пр. от южной оконечности до ул. Полевая, - ул. Лермонтова. | 01.08.2017-15.10.2017 | Местный бюджет |
| Прочистка и перекладка водопропускных труб |
|  | • участок на пересечении ул. Ижорской и ул. Сосновой – 2 трубы; • участок на пересечении ул. Комсомольской и ул. Ижорской; • участок на пересечении ул. Клубной и ул. Первый проезд, • участок на пересечении ул. Клубная и Зеленый переулок; | 01.08.2017-15.10.2017 | Местный бюджет |
| Благоустройство территории |
|  | - посадка цветов в вазоны - замена песка в песочницах | 01.05.2017-15.05.2017 | Местный бюджет |
|  | - подсыпка дорожки щебнем по адресу: от начала Лесного проспекта до пешеходного моста у ж/д и мусорного контейнера; - покос травы на газонах и обочинах дорог; - очистка дренажных канав; - установка детской качели (двойной) на площадке у ДК «Славянка» ; | 01.08.2017-15.10.2017 | Местный бюджет |